FOOTBALL LENS 국내외 축구 뉴스 자동 수집 및 인사이트 보고서 생성 AI 에이전트 Claude Cowork 프로젝트 이관용 전체 설계 문서 KDT AI Agent 디지털 미디어 Innovator 3기 ¦ 2차 프로젝트 작성일: 2026년 6월 23일 ¦ 프로젝트 기간: 2026.07.06 ~ 07.24

이 문서는 지금까지의 모든 논의와 설계 내용을 Claude Cowork에서 이어서 구현할 수 있도록 완전하게 정리한 핸드오버 문서입니다.

# 목 차

1.  강의 커리큘럼 및 2차 프로젝트 위치

2.  2차 프로젝트 최종 확정 내용

3.  LangGraph 파이프라인 전체 설계

4.  State 구조 및 노드 상세 설명

5.  데이터 소스 전체 목록

6.  기술 스택 확정

7.  MVP 구현 우선순위 및 역할 분담

8.  발표 핵심 포인트 및 예상 Q&A

9.  Claude Cowork 시작 시 붙여넣을 컨텍스트

10. 다음 액션 체크리스트

# 1.  강의 커리큘럼 및 2차 프로젝트 위치

## 1-1. 과정 기본 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 과정명 | AI Agent를 활용한 디지털 미디어 콘텐츠 Innovator 3기 |
| 훈련기관 | 동아AI Lab |
| 훈련기간 | 2026.03.31 ~ 2026.10.12 (총 130일, 1,040시간) |
| 방식 | Zoom 라이브 수업 |
| 개발환경 | VS Code + Claude Code (개인 Pro 계정) |

## 1-2. 2차 프로젝트 전까지 학습 완료 기술

| ✅ 사용 가능 | 📚 2차 직전 수업 | 🔮 2차 이후 예정 |
| --- | --- | --- |
| Python, 프롬프트 엔지니어링 OpenAI·Claude·Gemini API 미디어 데이터 수집·처리 LangChain Core·RAG LangServ·LangSmith Streamlit, PostgreSQL | LangGraph 이해와 활용 Multi Agent 시스템 구축 (7/3 수업 완료 후 7/6 프로젝트 시작) | Docker, LLMOps REST API·FastAPI React 프론트엔드 허깅페이스·AI 모델 서빙 |

⚡ 핵심: LangGraph 수업(56~64일차, 6.22~7.2)이 2차 프로젝트(66일차, 7.6) 시작 직전에 완료됩니다. 배운 내용을 바로 프로젝트에 적용하는 최적의 타이밍입니다.

# 2.  2차 프로젝트 최종 확정 내용

국내외 축구 뉴스·경기 데이터를 LangGraph 멀티에이전트로 자동 수집·분석하여 일간/주간 인사이트 보고서를 자동 생성하는 AI 에이전트 서비스

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | FOOTBALL LENS |
| 과제 출처 | 커리큘럼 2차 프로젝트 과제: '국내외 주요 뉴스 요약 및 정리 보고서 작성 서비스 개발' |
| 도메인 특화 | 스포츠 뉴스 → 축구 특화 (국내 K리그 + 해외 EPL·라리가·분데스·챔피언스리그 등) |
| 핵심 기술 | LangGraph StateGraph + Multi Agent + RAG (Chroma) + 다중 LLM API |
| 출력물 | 일간/주간 축구 인사이트 보고서 (Streamlit 대시보드 + 이메일 자동 발송) |
| 프로젝트 기간 | 2026.07.06 ~ 07.24 (약 3주, 80H) |
| 팀 구성 | 5~6인 |

# 3.  LangGraph 파이프라인 전체 설계

## 3-1. 전체 흐름도

START ↓ [수집 노드] — 병렬 실행 RSS 7개 소스 (feedparser) + 네이버 뉴스 API + football-data.org API ↓ [전처리 노드] 중복 제거 → 언어 감지(한/영) → 광고성 필터링 → PostgreSQL 적재 ↓ [분류 노드] — 조건 분기 has_match_today == True → 3개 노드 병렬 has_match_today == False → 2개 노드 병렬 (경기 노드 스킵) ↙ ↓ ↘ [국내뉴스 [해외뉴스 [경기데이터 요약 노드] 요약 노드] 분석 노드] (Claude API) (GPT-4o-mini) (Gemini API) ↘ ↓ ↙ [RAG 검색 노드] Chroma 벡터 DB → 관련 과거 뉴스·경기 맥락 검색 ↓ [통합 인사이트 노드] 3개 결과 + RAG 컨텍스트 → 최종 보고서 생성 (Claude API) ↓ [출력 노드] Streamlit 대시보드 렌더링 + 이메일 자동 발송 (smtplib) END

## 3-2. LangGraph 도입 이유

| 비교 항목 | LangChain LCEL | LangGraph (채택) |
| --- | --- | --- |
| 실행 방식 | A→B→C 순차 실행 | 병렬 처리 가능 |
| 조건 분기 | if-else 코드 혼재 | 엣지 조건으로 명확하게 표현 |
| 상태 관리 | 없음 | StateGraph로 처리 상태 추적 |
| 커리큘럼 연계 | 1차 프로젝트 수준 | 7월 3일 수업 직후 적용 |

# 4.  State 구조 및 노드 상세 설명

## 4-1. FootballNewsState 정의

from typing import TypedDict, List from langgraph.graph import StateGraph class FootballNewsState(TypedDict): # ── 수집 단계 ── raw_news_domestic: List[dict] # 국내 뉴스 원문 리스트 raw_news_international: List[dict] # 해외 뉴스 원문 리스트 raw_match_data: List[dict] # 경기 결과·일정 데이터 # ── 처리 단계 ── summary_domestic: str # 국내 뉴스 요약 결과 summary_international: str # 해외 뉴스 요약 결과 match_analysis: str # 경기 데이터 분석 결과 # ── RAG 단계 ── rag_context: str # Chroma 검색 과거 맥락 # ── 최종 출력 ── final_report: str # 최종 인사이트 보고서 report_type: str # 'daily' or 'weekly' has_match_today: bool # 경기 유무 분기 조건

## 4-2. 노드별 역할 및 사용 LLM

| 노드 | 역할 | 사용 LLM/도구 | 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| 수집 노드 | RSS + 네이버 API + football-data.org 동시 수집 | feedparser, requests | raw_news / raw_match_data |
| 전처리 노드 | 중복 제거, 언어 감지, 광고 필터링, DB 저장 | Python, PostgreSQL | 정제된 뉴스 리스트 |
| 분류 노드 | 경기 유무 확인 후 조건 분기 | football-data.org | has_match_today |
| 국내뉴스 요약 | 한국어 축구 뉴스 핵심 3줄 요약 | Claude Sonnet 4.6 | summary_domestic |
| 해외뉴스 요약 | 영문 축구 뉴스 번역 + 핵심 요약 | GPT-4o-mini | summary_international |
| 경기데이터 분석 | 경기 결과·순위 변동·주목 선수 분석 | Gemini API | match_analysis |
| RAG 검색 노드 | Chroma에서 관련 과거 맥락 검색 | Chroma + Embedding | rag_context |
| 통합 인사이트 | 모든 결과 합산 → 최종 보고서 생성 | Claude Sonnet 4.6 | final_report |
| 출력 노드 | Streamlit 렌더링 + 이메일 발송 | Streamlit, smtplib | 대시보드 화면 |

# 5.  데이터 소스 전체 목록

## 5-1. 뉴스 레이어 (비정형 텍스트)

| 소스 | 수집 방법 | 언어 | 갱신 주기 | 법적 리스크 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 네이버 뉴스 검색 API | 공식 API | 한국어 | 실시간 | ✅ 없음 |
| 스포츠조선 RSS | feedparser | 한국어 | 실시간 | ✅ 없음 |
| MBC스포츠 RSS | feedparser | 한국어 | 실시간 | ✅ 없음 |
| OSEN RSS | feedparser | 한국어 | 실시간 | ✅ 없음 |
| BBC Sport RSS | feedparser | 영어 | 실시간 | ✅ 없음 |
| ESPN RSS | feedparser | 영어 | 실시간 | ✅ 없음 |
| The Guardian Football RSS | feedparser | 영어 | 실시간 | ✅ 없음 |

## 5-2. 경기 데이터 레이어 (정형 데이터)

| 소스 | 수집 방법 | 제공 데이터 | 무료 여부 |
| --- | --- | --- | --- |
| football-data.org | REST API | 경기 일정·결과·순위·선수 스탯 (EPL·라리가·분데스·세리에A·챔스) | ✅ 무료 티어 |
| API-Football | REST API | 1,200개 이상 리그, 라인업·이벤트·선수 통계·예측 | ✅ 무료 티어 |
| K리그 공식 사이트 | 공개 웹 데이터 | K리그1·2 경기 일정·결과 | ✅ 공개 |

## 5-3. RAG 벡터 DB 구성

- 수집된 축구 뉴스 텍스트 → OpenAI Embedding → Chroma 저장

- 리그별·팀별·선수별 메타데이터 태깅으로 검색 정확도 향상

- 경기 결과 데이터도 텍스트 변환 후 벡터화

- 과거 보고서 누적 → 시간이 지날수록 컨텍스트 풍부해지는 구조

# 6.  기술 스택 확정

| 영역 | 기술 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 언어 | Python 3.11+ | 커리큘럼 기본 |
| 에이전트 프레임워크 | LangGraph StateGraph | 7/3 수업 후 바로 적용 |
| LLM API | Claude Sonnet 4.6 + GPT-4o-mini + Gemini API | 커리큘럼에서 전부 다룸 |
| 뉴스 수집 | feedparser + 네이버 검색 API | 합법, 무료 |
| 경기 데이터 | football-data.org + API-Football | 무료 티어 활용 |
| 벡터 DB | Chroma | RAG 수업에서 다룸 |
| 관계형 DB | PostgreSQL | 뉴스 원문 저장 |
| 프론트엔드 | Streamlit | 커리큘럼 내 범위, React는 이후 과정 |
| 알림 | smtplib (이메일 자동 발송) | Python 기본 라이브러리 |
| LangChain 연계 | LangSmith (모니터링·디버깅) | 커리큘럼 포함 |

# 7.  MVP 구현 우선순위 및 역할 분담

## 7-1. 주차별 구현 계획

| 주차 | 기간 | 구현 항목 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주 | 7/6~7/11 | ① RSS + 네이버 API + football-data.org 수집 파이프라인 ② 전처리 (중복제거·언어감지·광고필터) + PostgreSQL 적재 ③ Chroma 벡터 DB 구축 + RAG 시스템 | 🔴 최우선 |
| 2주 | 7/13~7/18 | ④ LangGraph StateGraph 설계 + 수집·전처리·분류 노드 구현 ⑤ 국내뉴스·해외뉴스·경기데이터 병렬 처리 노드 구현 ⑥ 경기 유무 조건 분기 로직 | 🔴 최우선 |
| 3주 | 7/20~7/24 | ⑦ RAG 검색 노드 + 통합 인사이트 노드 + 보고서 생성 ⑧ Streamlit 대시보드 (일간/주간 선택, 리그 필터) ⑨ 이메일 자동 발송 + 통합 테스트 + 발표 자료 | 🟡 2순위 |

## 7-2. 5~6인 역할 분담 제안

| 역할 | 인원 | 주요 작업 |
| --- | --- | --- |
| PM + 데이터 엔지니어 | 1~2인 | RSS·API 수집 파이프라인 구축, PostgreSQL 스키마 설계, 광고 필터링 로직 |
| AI 코어 | 2인 | LangGraph StateGraph 전체 설계, 각 노드 구현, 프롬프트 엔지니어링, RAG 구축 |
| 프론트엔드 | 1인 | Streamlit 대시보드, 보고서 UI, 리그·날짜 필터, 이메일 발송 연동 |
| QA + 발표 | 1인 | 통합 테스트, 발표 자료 제작, 라이브 데모 시나리오 작성 |

# 8.  발표 핵심 포인트 및 예상 Q&A

## 8-1. 5분 발표 스토리라인

| # | 파트 | 핵심 메시지 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 문제 정의 (1분) | 축구 팬은 국내외 뉴스와 경기 데이터를 한 곳에서 통합해서 볼 수 없다. 매번 여러 사이트를 돌아다녀야 한다. |
| 2 | Why Not ChatGPT (30초) | ChatGPT는 오늘 새벽 경기 결과도 모르고, 국내 커뮤니티 반응도 모른다. FOOTBALL LENS는 실시간으로 수집한다. |
| 3 | 솔루션 소개 (1분 30초) | LangGraph 멀티에이전트가 국내뉴스·해외뉴스·경기데이터를 병렬 처리하고, RAG로 과거 맥락을 더해 인사이트 보고서를 자동 생성한다. |
| 4 | 라이브 데모 (1분) | 실제 시연: 수집 → 에이전트 실행 → 보고서 생성 화면. 경기 있는 날 vs 없는 날 분기 보여주기. |
| 5 | 기술 어필 (30초) | LangGraph StateGraph 병렬 처리로 단순 순차 체인 대비 속도 향상. 커리큘럼 선행 적용. |
| 6 | 로드맵 (30초) | MVP: 에이전트 3종 + Streamlit → 고도화: FastAPI + React 대시보드 + 사용자 구독 알림 (3차 프로젝트 연계) |

## 8-2. 예상 Q&A

Q1. 그냥 ChatGPT에 물어보면 되지 않나요?

ChatGPT는 오늘 새벽 EPL 경기 결과, 국내 스포츠 미디어의 최신 기사, K리그 순위 변동을 실시간으로 모릅니다. FOOTBALL LENS는 RSS와 football-data.org API로 실시간 수집하고, RAG로 과거 맥락까지 더해 단순 요약이 아닌 인사이트 보고서를 만듭니다.

Q2. 왜 LangChain LCEL 대신 LangGraph를 썼나요?

국내뉴스·해외뉴스·경기데이터 3개 노드를 병렬로 실행해야 하고, 경기 유무에 따라 분기 처리가 필요합니다. LangGraph의 StateGraph가 이 두 가지를 명확하게 표현하는 데 적합합니다. LCEL로는 순차 실행밖에 안 됩니다.

Q3. 다중 LLM API를 쓰는 이유가 있나요?

각 API의 강점을 노드별로 활용합니다. 한국어 뉴스 요약은 Claude, 영문 요약은 GPT-4o-mini(비용 효율), 경기 데이터 수치 분석은 Gemini입니다. 단일 LLM 의존도를 낮추는 구조이기도 합니다.

Q4. RAG가 실제로 필요한가요?

네. 예를 들어 '손흥민 이번 주 경기 분석'을 생성할 때, 지난 5경기 성적과 커리어 맥락이 있어야 단순 경기 결과 요약이 아닌 인사이트가 나옵니다. RAG로 Chroma에 누적된 과거 뉴스와 경기 데이터를 검색해서 이 컨텍스트를 자동으로 붙여줍니다.

# 9.  Claude Cowork 시작 시 붙여넣을 컨텍스트

아래 내용을 Claude Cowork 프로젝트 첫 메시지에 그대로 붙여넣으세요.

나는 KDT AI Agent 디지털 미디어 Innovator 3기 수강생입니다. 2차 프로젝트 주제: FOOTBALL LENS (축구 뉴스 특화 AI 인사이트 보고서 에이전트) 프로젝트 기간: 2026.07.06 ~ 07.24 (80H) [확정 기술 스택] - 에이전트: LangGraph StateGraph (7/3 수업 후 적용) - LLM: Claude Sonnet 4.6 + GPT-4o-mini + Gemini API - 뉴스 수집: feedparser (RSS 7개) + 네이버 뉴스 검색 API - 경기 데이터: football-data.org + API-Football (무료 티어) - 벡터 DB: Chroma / 관계형 DB: PostgreSQL - 프론트: Streamlit / 알림: smtplib 이메일 [LangGraph 노드 구성] 수집 → 전처리 → 분류(경기유무 분기) → [국내뉴스 요약(Claude) ¦ 해외뉴스 요약(GPT) ¦ 경기데이터 분석(Gemini)] 병렬 → RAG 검색 → 통합 인사이트 → 출력(Streamlit + 이메일) [MVP 스코프] 1주차: 수집 파이프라인 + PostgreSQL + Chroma RAG 구축 2주차: LangGraph StateGraph + 병렬 노드 + 조건 분기 구현 3주차: 인사이트 통합 노드 + Streamlit UI + 테스트 + 발표 준비 [지금 요청사항] ← 이 부분에 원하는 작업을 입력하세요 →

# 10. 다음 액션 체크리스트

| # | 작업 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 네이버 개발자센터 API 키 발급 (뉴스 검색 API) | 🔴 즉시 |
| 2 | football-data.org 회원가입 + 무료 API 토큰 발급 | 🔴 즉시 |
| 3 | API-Football 무료 티어 가입 + 키 발급 | 🔴 즉시 |
| 4 | GitHub 팀 레포 생성 + 브랜치 전략 설정 (main / dev / feature/xxx) | 🔴 즉시 |
| 5 | 팀원 역할 분담 확정 (데이터 1~2인 / AI 코어 2인 / 프론트 1인 / QA 1인) | 🔴 즉시 |
| 6 | LangGraph 7/3 수업 후 공식 문서 복습 (StateGraph, 노드/엣지 패턴) | 🟡 1주차 |
| 7 | RSS feedparser 테스트 코드 작성 (스포츠조선·BBC Sport 각 1개) | 🟡 1주차 |
| 8 | football-data.org API 호출 테스트 (EPL 경기 결과 JSON 확인) | 🟡 1주차 |
| 9 | PostgreSQL 스키마 설계 + Chroma 벡터 DB 초기화 | 🟡 1주차 |
| 10 | LangGraph StateGraph 뼈대 코드 작성 (노드 연결 구조만 먼저) | 🟢 2주차 |
| 11 | 각 노드별 LLM 프롬프트 초안 작성 및 테스트 | 🟢 2주차 |
| 12 | Streamlit 보고서 UI 프로토타입 + 발표 시연 시나리오 작성 | 🟢 3주차 |

이 문서를 Claude Cowork에 업로드하면 지금까지의 모든 설계 내용을 이어받아 구현 단계로 바로 진입할 수 있습니다. FOOTBALL LENS — 축구 팬을 위한 AI 인사이트 보고서 에이전트